رەسىملىك

كىتاب تۈر پىلانى

نەشرى: 1.0

تۈزگۈچى: ئەلى ئەركىن

2012-يىلى 11-ئاينىڭ 7-كۈنى

بىلكان ئېلېكتىرون پەن- تېخنىكا چەكلىك شىركىتى

ئۆزگەرتىش خاتىرىسى

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ۋاقتى | مەزمۇنى | ئۆزگەرتكۈچى |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

مۇندەرىجە

[كىرىش سۆز 4](#_Toc369513493)

[مەقسەت 4](#_Toc369513494)

[ئارقا كۆرۈنۈش 4](#_Toc369513495)

[تۈر ئومۇمى ئەھۋالى 4](#_Toc369513496)

[خىزمەت مەزمۇنى 4](#_Toc369513497)

[قاتناشقۇچىلار 5](#_Toc369513498)

[مەھسۇلات 5](#_Toc369513499)

[ئۆلچەم 6](#_Toc369513500)

[تۈر تاماملاش ۋاقتى 6](#_Toc369513501)

[تۈر تەستىقلاش 6](#_Toc369513502)

[تۈر ئىشلەش پىلانى 6](#_Toc369513503)

[ئىش تەقسىماتى ۋە قاتناشقۇچىلار 6](#_Toc369513504)

[ئىش تەرتىپ 7](#_Toc369513505)

[تۈرخامچوتى 7](#_Toc369513506)

# كىرىش سۆز

## مەقسەت

تۈر ئېتىياجلىق مەنبەلەر، تېخنىك خادىملار ۋە ئىقتىسادى چىقىملارنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇپ مەزكۇر تۈرنىڭ پىلانلىق، ئۇڭۇشلۇق ئىلىپ بېرىلىشى، تۈرگە قاتناشقان ھەرقايسى ئەزالارغا مۇۋاپىق ۋەزىپە تەقسىملەپ ۋە نازارەت قىلىپ تۈرنىڭ ئۆز ۋاقتىدا تاماملىنىشى ئۈچۈن مەزكۇ قوللانما تۈزۈپ چىقىلدى.

## ئارقا كۆرۈنۈش

تۈر نامى: رەسىملىك كىتاب

تۈرى: يانفون ئەپ

ئىجرا مۇھىتى: Android

تۈر مەسئۇلى: ئەلى ئەركىن

تەسكىللىگۈچى ئورۇن: بىلكان ئېلېكتېرون تېخنىكا شېركىتى

ئېگىدارلىق چوقۇقى تەۋەلىكى: بىلكان ئېلېكتېرون تېخنىكا شېركىتى

# تۈر ئومۇمى ئەھۋالى

## خىزمەت مەزمۇنى

* ئېھتىياج ئانالىزى ئېلىپ بېرىلىپ، ئەپ لايىھەسى تۈزۈلىدۇ.
* لايىھە بويىچە خىزمەت تەقسىملىنىپ ئەپ تۈزۈلىدۇ ۋە تور مۇلازىمەت مەنبەسى تەييارلىنىدۇ.
* سىناشتىن ئۆتكۈزۈلۈپ، تۈر تاماملىنىدۇ.

## قاتناشقۇچىلار

ئەلى ئەركىن: تۈر پىلانلىغۇچىسى ۋە نازارەتچىسى، تور مۇلازىمەت سۇپىسىنى تەييارلىغۇچى؛

ئابدىرازاق ئابدىقادىر: كود يازغۇچى، سىنىغۇچى؛

بۇرھان سالام: كود يازغۇچى، كۆرۈنمە يۈز لايىھەلىگۈچى.

## مەھسۇلات

① **ئەپ**

ئەپ نامى: رەسىملىك كىتاب؛

پىروگرامما تىلى: Java

ئىجرا مۇھىتى: Android

② ھۆججەت

فورماتى: pbk (zip ھالەتتە پىرىسلانغان)

ئىچكى قۇرۇلمىسى: قۇرۇلما ھۆججىتى (xml)، رەسىم ھۆججەتلىرى ۋە ئاۋاز ھۆججەتلىرى

③ مۇلازىمەت

يېڭى كىتابلارنى داۋاملىق تەمىنلەپ تۇرۇش ئۈچۈن تور مۇلازىمەت سۇپىسى قۇرىلىدۇ.

④ Windows يۇمشاق دېتالى

يۇمشاق دېتال نامى: رەسىملىك كىتاب ياسىغۇچ

پىروگرامما تىلى: C﹟

ئىجرا مۇھىتى: Windows

5 **تاپشۇرۇشقا بولمايدىغان مەھسۇلات**

مەھسۇلاتنىڭ ئەسلى كودى

## ئۆلچەم

ئىشلەتكۈچىلەرگە قولايلىق، سۈرئىتى تىز بولۇش، ئىقتىدارلىرى نورمال ئىجرا بولۇش، خاتالىق كۆرۈلمەسلىك بۇ مەھسۇلاتنىڭ پۈتۈش ئۆلچىمى قىلىنىدۇ.

## تۈر تاماملاش ۋاقتى

مەزكۇر تۈرنىڭ ئاخىرلشىش ۋاقتى: 2013 يىلى 8-ئاينىڭ 20-كۈنى.

## تۈر تەستىقلاش

تەستىقلىغۇچى: بىلكان پەن-تېخنىكا چەكلىك شىركىتى يۇمشاق دېتال ئىجادىيەت بۆلىمى.

تەستىقلانغان ۋاقىت: 2013-يىلى 3-ئاينىڭ 20-كۈنى.

# تۈر ئىشلەش پىلانى

## ئىش تەقسىماتى ۋە قاتناشقۇچىلار

تۈر دېرىكتورى: ئەلى ئەركىن

تۈر لاھىيەسى: ئەلى ئەركىن

پروگىراممېرلار: ئابدىرازاق ئابدىقادىر، بۇرھان سالام، ئەلى ئەركىن

كۆرۈنمە يۈز: بۇرھان سالام

سىناش دوكلاتى: ئابدىرازاق ئابدىقادىر

ئاسراش: ئابدىرازاق ئابدىقادىر

## ئىش تەرتىپ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ئىش | باشلاش | تاماملاش | ئىزاھات |
| ئېھتىياج ئانالىزى | 2013-يىلى 3-ئاينىڭ 20-كۈنى | 2013-يىلى 3-ئاينىڭ 27-كۈنى |  |
| لاھىيە | 2012-يىلى 3-ئاينىڭ 20-كۈنى | 2012-يىلى 4-ئاينىڭ 3-كۈنى |  |
| كود يېزىش | 2013-يىلى 4-ئاينىڭ-3-كۈنى | 2013-يىلى 8-ئاينىڭ 2-كۈنى |  |
| رەسىملىك كىتاب ياساش | 2013-يىلى 6-ئاينىڭ-5-كۈنى | 2013-يىلى 6-ئاينىڭ-26-كۈنى |  |
| سىناش | 2013-يىلى 8-ئاينىڭ 2 كۈنى | 2013-يىلى 8-ئاينىڭ 5- كۈنى |  |
| تۈزىتىش | 2013-يىلى 8-ئاينىڭ 5-كۈنى | 2013-يىلى 8-ئاينىڭ 12-كۈنى |  |
| تاپشۇرۇش | 2013-يىلى 2-ئاينىڭ 16-كۈنى | 2013-يىلى 2-ئاينىڭ 18-كۈنى |  |

## تۈرخامچوتى

|  |  |
| --- | --- |
| تۈرى | سوممىسى |
| مائاش(4 ئادەم 5 ئاي) | 63500 |
| رەسىملىك كىتاب ياساش | 10000 |
| تور مۇلازىمىتى ئۈچۈن | 20000 |
| ئۈسكۈنە ئۇپىراش ۋە ئاسىراش | 10000 |
| جەمئىي سوممىسى | 103500 |